MINI ORM

Документ с изисквания за разработка

Версия 1.0

Личен учебен проект

Автор: Симеон

# Съдържание

1. Въведение	3

2. Обхват на проекта	3

3. Технологичен стек	4

4. Нефункционални изисквания	4

5. Архитектурен преглед	6

6. Детайлни изисквания по итерации	7

6.1 Итерация 1 — Database Connection Layer	7

6.2 Итерация 2 — Field Types (дескриптори)	7

6.3 Итерация 3 — Model Base Class + Metaclass	9

6.4 Итерация 4 — CRUD операции	9

6.5 Итерация 5 — Query Builder / Manager	10

6.6 Итерация 6 (незадължителна) — Relations	10

6.7 Итерация 7 — Тестове и документация	11

7. Индикативен график (4 седмици)	12

8. Обобщен Definition of Done	12

9. Бъдещо развитие	13

# 1. Въведение

## 1.1 Цел на документа

Настоящият документ описва функционалните и нефункционалните изисквания за разработката на Mini ORM — опростен Object-Relational Mapping framework, изграден на чист Python, без използване на външни ORM библиотеки. Документът служи като спецификация, по която проектът се разработва итеративно, тества и документира в рамките на един календарен месец.

## 1.2 Мотивация и контекст

Проектът е самостоятелна инициатива, надграждаща знанията, придобити в курсовете „Programming Fundamentals with Python“, „Python Advanced“ и „Python OOP“ в SoftUni. Целта е практическо прилагане на обектно-ориентирано програмиране (абстракция, наследяване, капсулация, полиморфизъм, дескриптори, метакласове) върху реален, завършен продукт, който може да бъде публикуван в GitHub като част от лично портфолио.

Изборът на ORM framework е мотивиран от професионалния опит на автора с Oracle SQL/PL-SQL — проектът позволява директно прилагане на съществуващи знания за релационни бази данни в нов програмен контекст.

## 1.3 Дефиниции и съкращения

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| ORM | Object-Relational Mapping — техника за достъп до релационна база данни чрез обектно-ориентиран код |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — четирите основни операции върху данни |
| QuerySet | Обект, представящ заявка към базата, преди тя да бъде изпълнена |
| Lookup оператор | Суфикс в заявка (напр. __gte), който определя SQL оператора за сравнение |
| DoD | Definition of Done — критерии, определящи кога дадена итерация се счита за завършена |

# 2. Обхват на проекта

## 2.1 Включено в обхвата

- Връзка и комуникация с база данни SQLite чрез вградения модул sqlite3

- Дефиниране на модели (таблици) като Python класове с типизирани полета

- Автоматично генериране на SQL за създаване на таблици (DDL)

- CRUD операции върху отделни записи (save, delete, refresh)

- Query Builder с поддръжка на филтриране и lookup оператори

- Валидация на данни на ниво поле (Field)

- Unit тестове с покритие на всички публични класове и методи

- Документация (README) с инструкции и примери за употреба

## 2.2 Извън обхвата (за тази итерация от 1 месец)

- Поддръжка на бази данни, различни от SQLite (PostgreSQL, MySQL)

- Migrations система за проследяване на промени в схемата

- ManyToMany релации между модели

- Асинхронен достъп до базата (async/await)

- REST API слой (планиран за бъдещо развитие, вж. Раздел 9)

Итерация 6 (Relations / ForeignKey) е маркирана като незадължителна разширена цел (stretch goal) — вж. Раздел 6.6.

# 3. Технологичен стек

| Компонент | Технология | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Език | Python 3.11+ | Type hints се използват навсякъде |
| База данни | SQLite | Вграден модул sqlite3, без външна инсталация |
| Тестове | unittest / pytest | По избор на автора, консистентно в целия проект |
| Форматиране | black, ruff/flake8 | Автоматично форматиране и линтинг |
| Версионен контрол | Git + GitHub | Feature branches, commit на всяка завършена стъпка |
| CI (по избор) | GitHub Actions | Автоматично пускане на тестовете при push |

# 4. Нефункционални изисквания

## 4.1 Качество на кода

- Type hints за всички публични методи и атрибути

- Docstrings за всеки клас и публичен метод (кратко описание + параметри)

- Спазване на PEP8 конвенции за именуване (snake_case за методи/променливи, PascalCase за класове)

- Без „magic numbers“ — константи се дефинират изрично

- Собствени изключения (custom exceptions) вместо генерични Exception/ValueError, където е уместно

## 4.2 Тестваемост

- Всеки клас се тества изолирано (unit тест), с база данни в паметта (:memory:)

- setUp/tearDown или pytest fixtures за чисто състояние между тестовете

- Покритие на граничните случаи (невалидни типове, липсващи задължителни полета, дублирани primary key)

## 4.3 Документация и поддръжка

- README.md с инсталация, бърз старт и пълен пример за употреба

- Всяка итерация се качва като отделен, логически завършен commit/PR

- CHANGELOG (по избор) за проследяване на добавената функционалност по итерации

# 5. Архитектурен преглед

Проектът следва слоеста архитектура, при която всеки следващ слой разчита само на предходния, без обратни зависимости. Това позволява всеки слой да се разработва и тества независимо.

| Слой | Отговорност | Ключови класове |
| --- | --- | --- |
| Database Layer | Директна комуникация с SQLite, без бизнес логика | Database |
| Field Layer | Валидация и типова информация за отделните колони | Field, IntegerField, CharField, ... |
| Model Layer | Дефиниране на таблици като класове, CRUD на ниво инстанция | ModelMeta, Model |
| Query Layer | Построяване и изпълнение на SELECT заявки | QuerySet / Manager |

Схематично, потокът на изпълнение при заявка изглежда така:

User.objects.filter(age__gte=18) ↓ QuerySet построява WHERE клауза от lookup операторите ↓ Model знае table_name и _fields (от ModelMeta) ↓ Database.execute() изпраща заявката към SQLite ↓ Резултатите (tuples) се превръщат обратно в Model инстанции

# 6. Детайлни изисквания по итерации

## 6.1 Итерация 1 — Database Connection Layer

Цел: изолиран слой за директна комуникация с SQLite, без никаква ORM логика.

### Клас Database

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| __init__ | (self, db_path: str = ":memory:") | Отваря връзка към базата. По подразбиране база в паметта |
| connection | sqlite3.Connection | Обект на активната връзка |
| execute | (self, sql: str, params: tuple = ()) -> None | Изпълнява INSERT/UPDATE/DELETE/CREATE, извършва commit |
| fetch_all | (self, sql: str, params: tuple = ()) -> list[tuple] | Изпълнява SELECT, връща всички редове |
| fetch_one | (self, sql: str, params: tuple = ()) -> tuple ¦ None | Изпълнява SELECT, връща първия ред или None |
| close | (self) -> None | Затваря връзката към базата |

Definition of Done ☑ Може ръчно да се изпълнява суров SQL и да се получават резултати през Database ☑ Unit тест: създаване на таблица, вкарване на ред, прочитане обратно ☑ Unit тест: fetch_one връща None при липса на резултат

## 6.2 Итерация 2 — Field Types (дескриптори)

Цел: типизирани, самовалидиращи се полета, реализирани като Python дескриптори.

### Базов клас Field (абстрактен)

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| name | str | Име на полето, задава се автоматично от __set_name__ |
| primary_key | bool = False | Дали полето е първичен ключ |
| nullable | bool = True | Дали полето може да остане празно |
| unique | bool = False | Дали стойността трябва да е уникална в таблицата |
| __set_name__ | (self, owner, name) | Улавя автоматично името на атрибута при дефиниране на класа |
| __get__ | (self, instance, owner) | Връща стойността от instance.__dict__ |
| __set__ | (self, instance, value) | Валидира (validate) и записва стойността |
| validate | (self, value) -> None | Абстрактен метод — валидация, специфична за типа |
| sql_type | (self) -> str | Абстрактен метод — връща SQL типа на колоната |

### Конкретни типове полета

| Клас | Python тип | SQL тип |
| --- | --- | --- |
| IntegerField | int | INTEGER |
| CharField(max_length=255) | str (≤ max_length) | VARCHAR(N) |
| BooleanField | bool | BOOLEAN |
| FloatField | int ¦ float | REAL |

Definition of Done ☑ Всеки Field тип хвърля разбираема грешка при невалидна стойност ☑ sql_type() връща коректен SQL низ за всеки тип ☑ CharField коректно отхвърля стойности над max_length

## 6.3 Итерация 3 — Model Base Class + Metaclass

Цел: автоматично разпознаване на дефинираните полета и генериране на схема на таблица.

### Метаклас ModelMeta(type)

В __new__ обхожда namespace на дефинирания клас, събира всички атрибути, които са инстанции на Field, в речник _fields. Определя table_name по подразбиране от името на класа (напр. User → "users"), с възможност за override през вложен клас Meta.

### Клас Model (използва ModelMeta)

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| _fields | dict[str, Field] | Речник с всички дефинирани полета (клас-ниво) |
| table_name | str | Име на таблицата в базата |
| __init__ | (self, **kwargs) | Задава стойност на всяко поле; грешка при липсващо задължително поле |
| __repr__ | (self) -> str | Четимо представяне, напр. <User id=1 name='Ivan'> |
| create_table | (cls) -> None | classmethod — генерира и изпълнява CREATE TABLE IF NOT EXISTS |
| drop_table | (cls) -> None | classmethod — изпълнява DROP TABLE IF EXISTS |

Definition of Done ☑ User.create_table() реално създава таблица със съответните колони и типове ☑ PRAGMA table_info(users) в тест потвърждава коректността на схемата ☑ Опит за инстанциране без задължително поле хвърля ясна грешка

## 6.4 Итерация 4 — CRUD операции (instance-level)

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| save | (self) -> None | INSERT ако self.id е None, иначе UPDATE ... WHERE id = ? |
| delete | (self) -> None | DELETE FROM ... WHERE id = ?; грешка, ако обектът никога не е бил запазен |
| refresh_from_db | (self) -> None | Презарежда текущите стойности на инстанцията от базата |

Definition of Done ☑ След save() новосъздадена инстанция получава коректен id ☑ Повторен save() обновява съществуващия ред, не създава нов ☑ delete() премахва реда; последващо filter()/get() не го връща

## 6.5 Итерация 5 — Query Builder / Manager

Цел: SQL-подобни заявки, изразени изцяло чрез Python синтаксис.

### Manager / QuerySet — достъпен през Model.objects

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| all | (self) -> list[Model] | SELECT * FROM table, връща списък от инстанции |
| get | (self, **kwargs) -> Model | Очаква точно 1 резултат; грешка при 0 или повече от 1 |
| filter | (self, **kwargs) -> list[Model] | Генерира WHERE клауза от подадените условия |

### Поддържани lookup оператори

| Суфикс | Пример | SQL еквивалент |
| --- | --- | --- |
| (без суфикс) | name="Ivan" | WHERE name = ? |
| __gt | age__gt=18 | WHERE age > ? |
| __gte | age__gte=18 | WHERE age >= ? |
| __lt | age__lt=65 | WHERE age < ? |
| __lte | age__lte=65 | WHERE age <= ? |
| __contains | name__contains="an" | WHERE name LIKE '%an%' |

Definition of Done ☑ User.objects.filter(age__gte=18) връща само съответстващите инстанции ☑ User.objects.get(id=5) връща точно един обект или хвърля грешка при 0/повече резултата ☑ Всеки lookup оператор от таблицата по-горе е покрит с unit тест

## 6.6 Итерация 6 (незадължителна) — Relations

Stretch goal — да се пристъпва само след завършени и тествани итерации 1–5.

| Член | Сигнатура / Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ForeignKey(to) | to: type[Model] | Полето сочи към друг Model клас |
| sql_type | (self) -> str | "INTEGER REFERENCES {to.table_name}(id)" |
| __get__ (override) | (self, instance, owner) | При достъп прави SELECT за свързания обект (lazy loading) |

Definition of Done ☑ Два свързани модела (напр. User, Order с user = ForeignKey(User)) ☑ order.user връща реален User обект, не просто id стойност

## 6.7 Итерация 7 — Тестове, документация и финализация

- Пълно unit test покритие на Database, всеки Field тип, Model, QuerySet

- README.md: описание на проекта, инсталация, бърз старт с примери

- Пълен списък на поддържаните lookup оператори в документацията

- (По избор) GitHub Actions workflow, пускащ тестовете при всеки push

### Примерен финален API (илюстрация за README)

class User(Model): id = IntegerField(primary_key=True) name = CharField(max_length=100) age = IntegerField() email = CharField(unique=True) User.create_table() user = User(name="Ivan", age=30, email="ivan@example.com") user.save() adults = User.objects.filter(age__gte=18) one = User.objects.get(id=1) user.age = 31 user.save() user.delete()

# 7. Индикативен график (4 седмици)

| Седмица | Итерации | Очакван резултат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Итерация 1 + 2 | Работещ Database слой и валидирани Field типове |
| 2 | Итерация 3 + 4 | Модели с автоматична схема и пълен CRUD на ниво инстанция |
| 3 | Итерация 5 (+ 6 при наличие на време) | Работещ Query Builder с lookup оператори |
| 4 | Итерация 7 | Тестове, README, refactoring, публикуване в GitHub |

# 8. Обобщен Definition of Done за целия проект

Definition of Done ☑ Всички итерации от Раздел 6.1–6.5 са завършени и тествани (6.6 по избор) ☑ Пълно unit test покритие, всички тестове минават успешно ☑ Кодът е форматиран консистентно (black/ruff) и следва PEP8 ☑ README.md съдържа инсталация, бърз старт и примери за всеки основен feature ☑ Проектът е качен в публичен GitHub репозиторий с ясна commit история ☑ Примерният API от Раздел 6.7 работи „като е показан“, без допълнителни корекции

# 9. Бъдещо развитие (втора итерация от 1 месец)

Следните теми са извън обхвата на първия месец, но са планирани като следваща фаза на проекта:

- Migrations система за проследяване на промени в схемата между версии

- Поддръжка на PostgreSQL като алтернативен database backend (абстрактен интерфейс с няколко имплементации)

- ManyToManyField — релация много-към-много чрез junction таблица

- Лек FastAPI слой отгоре, излагащ CRUD операциите като REST endpoints

- select_related() за eager loading на връзки (избягване на N+1 проблем)

- Кеширане на резултати от заявки